|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **No. ORDEN** | **CÓDIGO GOM** | **CONTRATISTA** | **FECHA DE INICIO** | **VR. TOTAL OT** | **VR. PRESENTE ACTA** |
| S/E CASTELLANA | 16-118 |  | AC ENERGY | 30/09/2016 | $ 66.046.701 | $ 30.586.677 |

A los **20** días del mes de **Enero** de **2.017** se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P. **Néstor Darío Marín** por parte de CODENSA S.A E.S.P., Departamento de Proyectos de redes de Alta Tensión, y **ARMANDO ANTONIO CIENDÚA CIENDÚA** por parte de AC Energy SAS, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P., con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo del proyecto, **CDIM\_CBSGSM\_R0071, SE CASTELLANA Normalización Tableros 115 kV.**

1. **Alcance:** Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo**,** de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de Avance de Obra de **Enero** de 2017**.**

**2.- Valor total según anexos adjuntos:** El valor final del acta se describe a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **PEP** | **ORDEN PRESUPUESTAL** | **PRECIO ANTES DE IVA** | **AJUSTES AL PRECIO** | **SUBTOTAL** |
| CDIM\_CBSGSM\_R0071, SE CASTELLANA Normalización Tableros 115 kV. | **D00235266** |  | **$ 30.586.677** | **$ 0** | **$ 30.586.677** |
|  |  |  |  | **Valor Acta** | **$ 30.586.677** |
|  |  |  |  | **IVA 16%** | **$ 4.893.868** |
|  |  |  |  | **Total a Facturar** | **$ 35.480.545** |

1. **Resumen DAT 16-119**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTAS** | **VALOR SIN IVA** | **%** |
| ACTA 1 | $ 19.814.012 | 30% |
| ACTA 2 | $ 30.586.677 | 46% |
| **TOTAL** | **$ 50.400.689** | **76%** |
| CÓDIGO GOM |  | |
| PEP | **D00235266** | |
| ORDEN |  | |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día **20** del mes de **Enero** del año **2.017.**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ing. Néstor Darío Marín R.  Gestor de la Ingeniería  **CODENSA S.A. ESP** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ing. Diana Marcela García Pulido.  Coordinador Operativo Contrato  **CODENSA S.A. ESP** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ing. Miguel Vicente Rueda García.  Gestor Administrativo Contrato  **CODENSA S.A. ESP** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ing. Armando Ciendúa Ciendúa.  Gerente General  **AC Energy SAS** |